Table of Contents

# 補助金インテリジェンスAI (仮称) 要件定義書 v1

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| プロジェクト名 | 補助金インテリジェンスAI (仮称) |
| バージョン | v1.0 (Draft) |
| 作成日 | 2026-05-27 |
| 案件オーナー | 秋吉 × 岡田 JV |
| ドキュメント種別 | 要件定義書 (IEEE 830 ベース) |
| ステータス | Internal Draft — 議論ベース |
| 機密区分 | 関係者限定 (Confidential) |

本文書は秋吉×岡田 JV における補助金AIサービスの要件を整理した起草版である。前段で作成された JV検討資料 (5/26 PPT) と画面設計+18モックアップ (5/27) を統合し、IEEE 830 をベースに 8 章構成でまとめた。決定事項ではなく、議論の出発点として位置づける。 確定までは Q1-Q5 (第8章) を JV 両者で詰めること。

## 目次

- プロジェクト概要

- 機能要件

- 非機能要件

- 外部インターフェース要件

- 制約条件

- リスクと対策

- MVP→β→ローンチ ロードマップ

- 議論・未確定事項 (JV両者で決定)

- 付録: 参照資料・関連ドキュメント

# 1. プロジェクト概要

## 1.1 背景

### 1.1.1 市場環境

国内の中小企業数は約 357万社 (2021年経済センサス基準) であり、国内事業者の 99% 以上を占める。国・地方自治体は中小企業向けに年間 約 1.5 兆円規模の補助金・助成金を予算化しているが、実際に活用したことがある企業は1割未満にとどまる (中小企業庁 各種調査・推計)。

### 1.1.2 補助金活用の現状課題

中小企業が補助金を活用できていない原因は次の 3 点に集約される:

- 情報の探索コストが高い

  - 補助金は中央省庁 (経産省・厚労省・内閣府等)・都道府県・市区町村など発行主体が分散している

  - 制度数は年間 100 件以上が新設・改定され、自社で追い切るのは困難

- 「公募開始後」に動き出すと間に合わない

  - 公募期間は 1〜2ヶ月が標準だが、事業計画書・見積書・財務諸表など準備物が多く、公募開始から動き出すと申請に間に合わないケースが多い

  - パブリックコメント (パブコメ) や予算動向から「これから来る制度」を予測する手段は一般中小企業には存在しない

- 採択ノウハウが不透明

  - 採択率・落選理由・採択事例の傾向は公表されているが断片的で、申請者が活用できる形に整理されていない

  - 専門家 (中小企業診断士・行政書士) への相談は心理的・金銭的ハードルが高い

### 1.1.3 既存サービスの限界

主要競合 (hojokinmatch.life / hojyokin-portal.jp) は補助金検索・一覧サービスを提供しているが、次の点で「探す止まり」にとどまる:

| 観点 | 既存サービス | 課題 |
| --- | --- | --- |
| マッチング方式 | フォーム入力前提 | 入力負荷が高く離脱率も高い |
| 公募前情報 | なし | 「これから来る」の先回り通知ができない |
| 採択根拠 | 条件一覧のみ | スコア化されておらず判断難 |
| 専門家連携 | 紹介リンク中心 | ドメイン専門家による監修・相談はない |
| 通知 | メルマガ程度 | LINE/プッシュ等のリアルタイム性が弱い |
| モバイル対応 | PC寄り | スマホファーストではない |

## 1.2 目的

本サービスは、会社URLを入力するだけで使える補助金が自動診断され、これから来る制度まで先回りで通知される「AI × 専門家ハイブリッド型」補助金ナビゲーターを提供することを目的とする。

### 1.2.1 サービスのワンライナー

「会社URLを入れるだけで、使える補助金と次に来る補助金がわかる、AI×専門家のハイブリッド型ナビゲーター」

### 1.2.2 達成すべき価値

| 価値軸 | 提供内容 |
| --- | --- |
| 発見コスト削減 | 会社URL 1つで業種・規模・所在地を AI 抽出、対象制度を自動マッチング |
| 時間先回り | パブコメ・予算動向から「公募前」制度を予測し、開始日見込みを通知 |
| 判断支援 | 採択スコア・採択率・類似採択事例・落選事例を根拠付きで提示 |
| 専門家連携 | 秋吉氏監修の専門家による初回30分無料相談から開始 |

## 1.3 スコープ

### 1.3.1 含むもの (In Scope)

- 会社URL からの自動情報抽出 (業種・規模・事業内容)

- 4ステップ補正診断 (不足情報のみユーザー入力)

- 補助金マスタとの自動マッチング・スコア算出

- 補助金詳細表示 (公募中・公募前・締切間近)

- 公募前/締切間近アラート (LINE / メール / アプリ内通知)

- ウォッチリスト (関心補助金の保存)

- 専門家相談 (予約・チャット)

- 会員登録・ログイン (メール+パスワード)

- 会員マイページ (会社情報編集・通知設定)

- 管理側 (補助金マスタ管理・ユーザー管理・専門家相談対応)

### 1.3.2 含まないもの (Out of Scope) — v1 リリース時点

- 申請書類の自動生成 (将来検討)

- 申請代行サービス本体 (専門家への送客のみ)

- 銀行・ファクタリング等の資金調達連携 (将来検討)

- 補助金以外の制度 (融資・税制優遇 など) — 将来拡張候補

- BtoBtoC 連携 (税理士事務所向け SaaS 提供) — 将来検討

- 多言語対応 (初期は日本語のみ)

## 1.4 ステークホルダー

| ロール | 担当 | 主な責務 |
| --- | --- | --- |
| JV プロジェクトオーナー | 秋吉氏 × 岡田氏 (共同) | 事業戦略・投資判断・優先度決定 |
| ドメイン専門家 / 監修 | 秋吉氏 | 補助金専門知見の提供・専門家相談監修・採択ロジック設計協力 |
| プロダクト責任 / 開発 | 岡田氏 (体制) | プロダクト開発・運営基盤・データ連携・グロース |
| エンドユーザー (主要) | 中小企業の経営者・経営企画・総務 | サービスの利用 (診断・アラート受信・相談) |
| エンドユーザー (副次) | 個人事業主・スタートアップ | 同上 (将来拡張) |
| コンテンツ提供者 | 秋吉氏ネットワークの専門家 | 専門家相談対応・採択事例提供 |
| データ提供元 | 中小企業庁・経産省・厚労省・内閣府・都道府県等 | 補助金公募情報の公開 |
| 将来の連携先 | 商工会議所・税理士・社労士・行政書士 | 送客・連携 (将来) |

## 1.5 用語集

| 用語 | 定義 |
| --- | --- |
| 補助金 (Subsidy) | 国・地方自治体等が政策目的達成のために事業者に支給する返済不要の資金。原則として後払い (精算払い) 方式。 |
| 助成金 (Grant) | 雇用関連を中心とした要件達成型の支給金 (主に厚労省管轄)。本サービスでは "補助金" にまとめて扱う場合あり。 |
| 採択率 (Adoption Rate) | 公募に対する採択件数 ÷ 申請件数 で算出される。制度・年度ごとに変動。 |
| 公募 (Open Call) | 行政が補助対象事業を募集する期間。本サービス内では「公募中」「公募前」「公募終了」のステータスで管理。 |
| 公募前 (Pre-Open) | パブコメ・予算動向から開始が予測される段階。本サービスの差別化機能。 |
| パブコメ (Public Comment) | 行政手続法に基づく意見公募手続。新制度の予兆として活用。 |
| 採択スコア (Adoption Score) | ユーザー企業の属性・事業内容と補助金要件の適合度を 0〜100 で表す独自指標。 |
| マッチ (Match) | 診断結果に表示される「ユーザー × 補助金」の組み合わせエンティティ。 |
| ウォッチリスト (Watchlist) | ユーザーが関心補助金を保存しておく機能。 |
| 専門家相談 (Consultation) | 秋吉氏ネットワークの専門家に対する予約・チャット相談。 |
| MVP | Minimum Viable Product。最小機能で価値検証する初期版。本案件では 3ヶ月で公開予定。 |
| β (Beta) | クローズドβに続く一般公開前検証版。本案件では 6ヶ月時点。 |
| 本ローンチ | 商用提供開始。本案件では 12ヶ月時点。 |
| LLM API | Large Language Model API。会社URL解析・補助金要件解釈などに使用 (OpenAI/Anthropic/Gemini 等)。 |
| sGTM | server-side Google Tag Manager。本案件の計測・プライバシー実装に使用予定 (将来)。 |

# 2. 機能要件

## 2.1 機能一覧 (Functional Requirements)

機能要件は FR-NNN 形式で識別する。優先度は次の 3 段階で表記する。

- MUST — MVP (3ヶ月) で必須

- SHOULD — β (6ヶ月) で必須

- COULD — 本ローンチ (12ヶ月) で実装

### 2.1.1 公開機能 (未ログインでも利用可能)

| FR-ID | 機能名 | 説明 | 優先度 | 関連画面 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FR-001 | 会社URL入力 | LP のメイン入力欄に会社URLを入力し診断開始 | MUST | USR-01 |
| FR-002 | URL自動解析 | 入力URLからWebスクレイピング+LLM抽出で業種・規模・事業内容を自動取得 | MUST | USR-02 |
| FR-003 | 抽出結果プレビュー | AI抽出結果をユーザーが確認・修正できる | MUST | USR-02 |
| FR-004 | 4ステップ補正診断 | 不足情報のみを 4 ステップに分けて入力 (会社情報→事業内容→条件→確認) | MUST | USR-03 |
| FR-005 | 診断結果一覧表示 | マッチ補助金リストをスコア・状態 (公募中/公募前/締切間近) 付きで表示 | MUST | USR-04 |
| FR-006 | フィルタ・ソート | 診断結果を業種・規模・補助率・締切等でフィルタ・並び替え | SHOULD | USR-04, USR-06 |
| FR-007 | 補助金詳細表示 | 個別補助金の全情報 (要件・採択率・申請手順・必要書類) を表示 | MUST | USR-05 |
| FR-008 | 採択根拠表示 | なぜマッチしたかの根拠 (要件適合・類似事例・落選事例) を表示 | SHOULD | USR-05 |
| FR-009 | 補助金一覧・検索 | 全補助金マスタを検索・フィルタ可能 | SHOULD | USR-06 |
| FR-010 | 空状態表示 | 診断結果0件時に「条件を緩和」「専門家相談」を案内 | MUST | USR-04 |
| FR-011 | 解析失敗ハンドリング | URL解析失敗時に再試行・手動入力に誘導 | MUST | USR-02 |

### 2.1.2 会員機能 (要ログイン)

| FR-ID | 機能名 | 説明 | 優先度 | 関連画面 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FR-101 | 会員登録 (メール+PW) | メールアドレス + パスワードで新規会員登録 | MUST | AUTH-02 |
| FR-102 | ログイン | メール+PW でログイン | MUST | AUTH-01 |
| FR-103 | ログアウト | セッション破棄 | MUST | (共通) |
| FR-104 | パスワード再設定 | メール経由でパスワードリセットリンクを発行 | MUST | AUTH-03 |
| FR-105 | SNSログイン (Google/LINE) | Google または LINE 連携でログイン | SHOULD | AUTH-01, AUTH-02 |
| FR-106 | マイページ ダッシュボード | 会社情報サマリ・ウォッチ最新・アラート・申請状況をまとめて表示 | MUST | USR-07 |
| FR-107 | 会社情報編集 | 登録済み会社情報の閲覧・編集・再診断トリガ | MUST | USR-08 |
| FR-108 | ウォッチリスト追加・削除 | 補助金詳細から「★ウォッチに追加」で保存 | MUST | USR-05, USR-10 |
| FR-109 | ウォッチリスト一覧 | 保存補助金の一覧・並び替え・解除 | MUST | USR-10 |
| FR-110 | アラート一覧 | 公募前/締切間近/条件マッチ通知の一覧表示 | MUST | USR-09 |
| FR-111 | アラート設定 | LINE/メール/プッシュ通知のON/OFF・頻度設定 | SHOULD | USR-09 |
| FR-112 | 専門家相談予約 | 秋吉氏ネットワークの専門家を選び日時予約 | MUST | USR-11 |
| FR-113 | 専門家チャット | 予約済み相談における 1:1 メッセージ送受信 | SHOULD | USR-11 |
| FR-114 | 申請状況管理 | 「準備中/申請済/採択/不採択」のステータスを記録 | COULD | USR-07 |

### 2.1.3 通知・アラート機能

| FR-ID | 機能名 | 説明 | 優先度 | 関連画面 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FR-201 | 公募前アラート配信 | パブコメ・予算動向から「これから来る」制度を予測し開始日見込みを通知 | MUST (差別化軸) | USR-09 + LINE/メール |
| FR-202 | 締切間近アラート配信 | ウォッチ補助金の締切 14/7/3 日前にリマインド | MUST | USR-09 + LINE/メール |
| FR-203 | 条件マッチアラート | 新規追加された補助金がユーザーの条件にマッチした場合に通知 | SHOULD | USR-09 + LINE/メール |
| FR-204 | LINE連携 | LINE Messaging API または LINE Notify でアラート配信 | SHOULD | (バックエンド) |
| FR-205 | メール配信 | アラート・通知のメール送信 (SendGrid 等) | MUST | (バックエンド) |
| FR-206 | アプリ内通知 | マイページ・アラート画面でのバッジ表示 | MUST | USR-07, USR-09 |

### 2.1.4 管理機能 (秋吉×岡田 専用)

| FR-ID | 機能名 | 説明 | 優先度 | 関連画面 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FR-301 | 管理ダッシュボード | KPI (ユーザー数・アラート配信数・相談件数・採択率) と直近アクティビティ表示 | MUST | ADM-01 |
| FR-302 | 補助金マスタ追加 | 新規補助金を追加 (手動入力 + CSV/JSONインポート) | MUST | ADM-02 |
| FR-303 | 補助金マスタ編集 | 既存補助金の編集 (要件・締切・公募ステータス変更) | MUST | ADM-02 |
| FR-304 | 補助金ステータス変更 | 「公募前→公募中→公募終了」の状態遷移管理 | MUST | ADM-02 |
| FR-305 | アラート発信プレビュー | 補助金ステータス変更時に「対象ユーザー○○名に配信」を確認 | SHOULD | ADM-02 (モーダル) |
| FR-306 | ユーザー管理 | 会員一覧・フィルタ・サポート状況・プラン変更 | MUST | ADM-03 |
| FR-307 | 専門家相談対応 | 未対応相談一覧・チャット返信・テンプレ呼び出し | MUST | ADM-04 |
| FR-308 | データインポート | CSV/JSON で補助金マスタを一括登録 | SHOULD | ADM-02 |
| FR-309 | 監査ログ | 管理操作の履歴記録 (誰が・いつ・何を変更したか) | SHOULD | (バックエンド) |

### 2.1.5 課金・決済機能 (将来)

| FR-ID | 機能名 | 説明 | 優先度 | 関連画面 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FR-401 | 有料プラン申込 | 月額サブスク or 成功報酬の選択・カード登録 | COULD | (新規画面想定) |
| FR-402 | プラン変更 | 無料↔有料の切替・解約 | COULD | (新規画面想定) |
| FR-403 | 決済処理 | Stripe 等で月次課金実行 | COULD | (バックエンド) |
| FR-404 | 領収書発行 | 支払領収書のダウンロード | COULD | (将来検討) |

## 2.2 主要ユースケース

### 2.2.1 UC-01: 初回診断 (典型・最重要)

概要: 中小企業の経営者が会社URLを入力し、自社に合う補助金リストを獲得して専門家相談を予約する。

アクター: 未ログインユーザー (中小企業経営者・経営企画)

前提条件: ユーザーはインターネット接続環境を持ち、会社の公開Webサイトを所有している。

事前事後関係: 事前=未ログイン状態 / 事後=診断結果取得 + (オプション) 会員登録 + 専門家相談予約

メインフロー:

| # | 画面 | ユーザー行動 | システム動作 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | USR-01 LP | 会社URL を入力し「無料で診断する」をタップ | 入力検証 → 解析ジョブ起動 → USR-02 へ遷移 |
| 2 | USR-02 解析中 | 解析プログレスを待つ | URL取得 → スクレイピング → LLM抽出 (業種・規模・事業内容) |
| 3 | USR-02 解析結果プレビュー | 抽出された情報を確認・修正 | 修正内容を一時セッションに保存 |
| 4 | USR-03 4ステップ診断 | 不足情報 (補助対象事業・希望時期・予算) を入力 | 各 Step の妥当性検証・進捗保存 |
| 5 | USR-04 診断結果 | マッチ補助金カードをスコア順に閲覧 | マッチエンジンが補助金マスタとスコアリング |
| 6 | USR-05 補助金詳細 | 気になる補助金を詳しく確認 | 要件・採択率・申請手順・専門家コメントを表示 |
| 7 | AUTH-02 新規登録 | ウォッチ追加のため会員登録 | メール+PW登録、Welcome メール送信 |
| 8 | USR-11 専門家相談 | 「初回30分無料相談」を予約 | 専門家の空き枠取得 → 予約確定 → 確認メール送信 |

代替フロー:

- A1 URL解析失敗: Step 2 で解析が失敗した場合、ユーザーに通知し手動入力 (USR-03) へ誘導 (FR-011)

- A2 マッチ0件: Step 5 で結果が 0 件の場合、条件緩和の提案または専門家相談を案内 (FR-010)

- A3 既存会員: Step 7 で既にアカウントがある場合 AUTH-01 (ログイン) に分岐

例外:

- E1: 入力URLが不正・到達不能 → エラーメッセージ + 再入力誘導

- E2: 解析API障害 → エラーログ記録 + ユーザーへ「時間をおいて再試行」案内

### 2.2.2 UC-02: 再診断 (条件追加・情報更新)

概要: ログイン済みユーザーが会社情報を更新し再診断を実行する。

アクター: ログイン済みユーザー

前提条件: 既に初回診断を完了し会社情報が登録済み。

メインフロー:

| # | 画面 | ユーザー行動 | システム動作 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | USR-07 マイページ | 「会社情報を編集」または「再診断」をタップ | USR-08 へ遷移 |
| 2 | USR-08 会社情報編集 | 業種・規模・追加事業内容を入力・保存 | 会社情報を更新 |
| 3 | USR-03 4ステップ診断 | 必要な Step のみ追加入力 | 既存情報をプリフィル |
| 4 | USR-04 診断結果 | 更新された結果を確認 | マッチエンジン再実行 |
| 5 | USR-05 補助金詳細 | 新たにマッチした補助金を確認 | ウォッチ追加可 |

代替フロー:

- A1: 会社情報変更なしで再診断のみ実行 → USR-08 をスキップしてマッチエンジン再実行

### 2.2.3 UC-03: アラート受信 → 申請準備

概要: 登録済みユーザーが公募前アラートを受信し、事前に書類準備を始める。

アクター: ログイン済みユーザー + 管理者 (バッチ実行)

前提条件: ユーザーがアラート設定 (LINE or メール) を有効化済み。管理者が補助金マスタの予算動向データを更新済み。

メインフロー:

| # | 画面/媒体 | アクター行動 | システム動作 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | (バッチ) | — | 日次バッチが「公募前」候補を検出 → 対象ユーザーへ通知ジョブ生成 |
| 2 | LINE / Email | アラート通知受信 (「○○補助金 来月公募開始予定・採択率42%」) | (送信成功ログ記録) |
| 3 | USR-09 アラート | 通知タップでアラート画面に遷移 | アラート詳細表示 + 既読フラグ |
| 4 | USR-05 補助金詳細 | 補助金カードタップで詳細表示 | 採択率推移・落選事例も表示 |
| 5 | USR-10 ウォッチリスト | ウォッチに追加 | ユーザーのウォッチリストに登録 |
| 6 | USR-11 専門家相談 | 「事前にこの書類整えて」と秋吉氏に 30 分相談 | 予約確定 → 確認メール送信 |

代替フロー:

- A1: ユーザーがアラートを無視 → 締切間近 (14/7/3日前) で再通知 (FR-202)

- A2: 公募前予測が外れた場合 → 後日「公募開始遅延」通知を別送

## 2.3 画面要件

全 18 画面。詳細は logs/2026/05/27/akiyoshi-jv-screen-design/information-architecture/screen-list.md および同フォルダの mockup HTML を正本とする。本書は機能要件 (FR) との紐づけのみ記載する。

### 2.3.1 ユーザー側 (中小企業) — 11画面

| ID | 画面名 | URL | 主要機能ID | レイアウト | 関連 FR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| USR-01 | LP (TOP) | / | 会社URL入力・無料診断CTA・4本柱紹介・採択実績 | PC・スマホ両対応 | FR-001 |
| USR-02 | URL解析中→結果プレビュー | /analyze | URL解析プログレス・抽出結果確認・修正 | PC・スマホ両対応 | FR-002, FR-003, FR-011 |
| USR-03 | 4ステップ診断 | /diagnose | 会社情報→事業内容→条件→確認 (進捗表示) | スマホ縦長 | FR-004 |
| USR-04 | 診断結果一覧 | /result | マッチリスト・スコア・フィルタ・専門家相談CTA | スマホ縦長 | FR-005, FR-006, FR-010 |
| USR-05 | 補助金詳細 | /subsidy/:id | 補助金情報・採択率推移・申請手順・専門家コメント | PC・スマホ両対応 | FR-007, FR-008, FR-108 |
| USR-06 | 補助金一覧・検索 | /subsidies | フィルタ・並び替え・タグ検索・カード一覧 | PC・スマホ両対応 | FR-006, FR-009 |
| USR-07 | マイページ ダッシュボード | /mypage | 会社情報サマリ・ウォッチ・アラート・申請状況 | スマホ縦長 | FR-106, FR-114 |
| USR-08 | 会社情報編集 | /mypage/company | 会社情報の閲覧・編集・再診断トリガ | スマホ縦長 | FR-107 |
| USR-09 | アラート画面 | /alerts | 公募前/締切間近/条件マッチ通知・LINE/メール設定 | スマホ縦長 | FR-110, FR-111, FR-206 |
| USR-10 | ウォッチリスト | /watchlist | 保存補助金カード・並び替え・解除 | スマホ縦長 | FR-108, FR-109 |
| USR-11 | 専門家相談 | /expert | 相談予約フォーム・予約済み一覧・チャットUI | スマホ縦長 | FR-112, FR-113 |

### 2.3.2 認証関連 — 3画面

| ID | 画面名 | URL | 主要機能ID | レイアウト | 関連 FR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AUTH-01 | ログイン | /login | メール+PW・SNSログイン・PW再設定リンク | スマホ縦長 | FR-102, FR-105 |
| AUTH-02 | 新規会員登録 | /register | メール+PW設定・利用規約・SNS連携 | スマホ縦長 | FR-101, FR-105 |
| AUTH-03 | パスワード再設定 | /password-reset | メール入力・送信完了 | スマホ縦長 | FR-104 |

### 2.3.3 管理側 (秋吉×岡田) — 4画面

| ID | 画面名 | URL | 主要機能ID | レイアウト | 関連 FR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ADM-01 | 管理ダッシュボード | /admin | KPI (ユーザー数・アラート配信・相談件数・採択率)・直近アクティビティ | PC (サイドバー) | FR-301 |
| ADM-02 | 補助金マスタ管理 | /admin/subsidies | 補助金一覧テーブル・追加/編集/ステータス変更・インポート | PC (サイドバー) | FR-302, FR-303, FR-304, FR-305, FR-308 |
| ADM-03 | ユーザー管理 | /admin/users | 会員一覧・フィルタ・サポート状況・プラン変更 | PC (サイドバー) | FR-306 |
| ADM-04 | 専門家相談対応 | /admin/expert-chats | 相談受付一覧・チャット画面・回答テンプレ | PC (サイドバー) | FR-307 |

### 2.3.4 画面遷移フロー

画面遷移図は Mermaid 形式で logs/2026/05/27/akiyoshi-jv-screen-design/information-architecture/screen-flow.mermaid に格納されている。要旨を下記に示す。

flowchart TD
  USR01[USR-01 LP] -->|URL入力| USR02[USR-02 解析]
  USR02 -->|プレビュー確定| USR03[USR-03 4ステップ診断]
  USR03 -->|Step 4 完了| USR04[USR-04 診断結果]
  USR04 -->|カードタップ| USR05[USR-05 補助金詳細]
  USR04 -->|保存| AUTH02[AUTH-02 新規登録]
  USR04 -->|専門家相談| USR11[USR-11 専門家相談]
  USR05 -->|ウォッチ追加| AUTH02
  USR05 -->|申請手順| USR11
  AUTH01[AUTH-01 ログイン] -->|認証成功| USR07[USR-07 マイページ]
  AUTH02 -->|登録成功| USR07
  AUTH01 -->|管理者| ADM01[ADM-01 管理ダッシュ]
  ADM01 --> ADM02[ADM-02 補助金マスタ]
  ADM01 --> ADM03[ADM-03 ユーザー管理]
  ADM01 --> ADM04[ADM-04 専門家相談対応]
  ADM02 -.公募ステータス変更.-> USR05
  ADM04 -.回答送信.-> USR11

## 2.4 データ要件

### 2.4.1 主要エンティティ

| エンティティ | 主な属性 | 説明 |
| --- | --- | --- |
| User | id, email, password_hash, name, line_user_id, role, created_at | 会員。一般ユーザー / 管理者 / 専門家 を role で区別。 |
| Company | id, user_id, name, url, industry, employee_count, prefecture, revenue, business_summary | 会社情報。User と 1:1 で紐づき (1ユーザー1会社が初期前提)。 |
| Subsidy | id, name, agency, category, description, status, max_amount, subsidy_rate, application_start, application_end, requirements_json, adoption_rate, source_url | 補助金マスタ。status = 公募前/公募中/公募終了 を表現。 |
| Match | id, user_id, subsidy_id, score, reason_json, created_at | 診断結果。User × Subsidy の組合せ + スコア・根拠。 |
| Watchlist | id, user_id, subsidy_id, added_at, note | ユーザーが保存した補助金。User × Subsidy の交差表。 |
| Alert | id, user_id, subsidy_id, type, scheduled_at, delivered_at, channel, status | 通知。type=公募前/締切間近/条件マッチ。channel=LINE/email/in_app。 |
| Consultation | id, user_id, expert_id, subsidy_id (nullable), status, scheduled_at, note | 専門家相談。予約・チャット履歴を内包。 |
| Expert | id, user_id (FK), specialty, profile, available_slots_json | 専門家情報。User と 1:1 連携。 |
| ConsultationMessage | id, consultation_id, sender_user_id, body, sent_at | 相談チャットメッセージ。 |
| ApplicationStatus | id, user_id, subsidy_id, status, updated_at, note | 申請進捗 (準備中/申請済/採択/不採択)。COULD 優先度。 |
| AuditLog | id, admin_user_id, action, target_type, target_id, before_json, after_json, created_at | 管理操作ログ。 |

### 2.4.2 ER図 (Mermaid)

erDiagram
  USER ||--|| COMPANY : "owns (1:1)"
  USER ||--o{ MATCH : "has many"
  USER ||--o{ WATCHLIST : "saves many"
  USER ||--o{ ALERT : "receives many"
  USER ||--o{ CONSULTATION : "books many"
  USER ||--o{ APPLICATION_STATUS : "tracks many"
  USER ||--o| EXPERT : "may be an"
  SUBSIDY ||--o{ MATCH : "matched by many"
  SUBSIDY ||--o{ WATCHLIST : "watched by many"
  SUBSIDY ||--o{ ALERT : "triggers many"
  SUBSIDY ||--o{ APPLICATION_STATUS : "applied by many"
  EXPERT ||--o{ CONSULTATION : "handles many"
  CONSULTATION ||--o{ CONSULTATION_MESSAGE : "contains many"
  USER ||--o{ AUDIT_LOG : "performs many (admin only)"

  USER {
    uuid id PK
    string email
    string password_hash
    string name
    string line_user_id
    enum role "user|admin|expert"
    timestamp created_at
  }
  COMPANY {
    uuid id PK
    uuid user_id FK
    string name
    string url
    string industry
    int employee_count
    string prefecture
    bigint revenue
    text business_summary
  }
  SUBSIDY {
    uuid id PK
    string name
    string agency
    string category
    text description
    enum status "pre|open|closed"
    bigint max_amount
    float subsidy_rate
    date application_start
    date application_end
    jsonb requirements_json
    float adoption_rate
    string source_url
  }
  MATCH {
    uuid id PK
    uuid user_id FK
    uuid subsidy_id FK
    int score "0-100"
    jsonb reason_json
    timestamp created_at
  }
  WATCHLIST {
    uuid id PK
    uuid user_id FK
    uuid subsidy_id FK
    timestamp added_at
    text note
  }
  ALERT {
    uuid id PK
    uuid user_id FK
    uuid subsidy_id FK
    enum type "pre_open|deadline_near|condition_match"
    timestamp scheduled_at
    timestamp delivered_at
    enum channel "line|email|in_app"
    enum status "pending|sent|failed"
  }
  CONSULTATION {
    uuid id PK
    uuid user_id FK
    uuid expert_id FK
    uuid subsidy_id FK
    enum status "booked|in_progress|done|cancelled"
    timestamp scheduled_at
    text note
  }
  EXPERT {
    uuid id PK
    uuid user_id FK
    string specialty
    text profile
    jsonb available_slots_json
  }
  CONSULTATION_MESSAGE {
    uuid id PK
    uuid consultation_id FK
    uuid sender_user_id FK
    text body
    timestamp sent_at
  }
  APPLICATION_STATUS {
    uuid id PK
    uuid user_id FK
    uuid subsidy_id FK
    enum status "preparing|submitted|adopted|rejected"
    timestamp updated_at
    text note
  }
  AUDIT_LOG {
    uuid id PK
    uuid admin_user_id FK
    string action
    string target_type
    uuid target_id
    jsonb before_json
    jsonb after_json
    timestamp created_at
  }

### 2.4.3 データ要件 (主要ビジネスルール)

- 採択スコア (Match.score) は 0〜100 の整数で算出する。スコアリングロジックは初期は「業種一致度 × 規模適合度 × 補助対象事業適合度」の重み付け加算で構築し、後続フェーズで採択実績データを反映したロジックに改善する。

- 補助金ステータス遷移 は pre → open → closed の単方向。closed から open への戻りは許容しない (再公募の場合は別レコードとして登録)。

- アラート配信 は同一ユーザー × 同一補助金 × 同一 type で 24 時間以内の重複配信を禁止する。

- 専門家相談 は初回 30 分無料、2 回目以降は有料化 (将来) の前提でステータスを設計する。

## 2.5 シーケンス図 (主要フロー)

### 2.5.1 UC-01 初回診断のシーケンス

sequenceDiagram
  participant U as User (Browser)
  participant FE as Frontend (SPA)
  participant BE as Backend API
  participant LLM as LLM API
  participant DB as Database

  U->>FE: 会社URL入力 + 診断開始
  FE->>BE: POST /analyze {url}
  BE->>BE: URLバリデーション
  BE->>LLM: HTMLスクレイピング + 業種抽出依頼
  LLM-->>BE: {industry, scale, summary}
  BE->>DB: 解析結果を一時保存 (session)
  BE-->>FE: 解析結果プレビュー
  U->>FE: 抽出結果確認・修正
  FE->>BE: POST /diagnose {steps}
  BE->>DB: マッチエンジン実行 (Subsidy × 条件)
  DB-->>BE: マッチ結果リスト
  BE-->>FE: 診断結果 (Match[])
  U->>FE: 補助金詳細閲覧
  FE->>BE: GET /subsidy/:id
  BE-->>FE: 補助金詳細 + 採択率データ
  U->>FE: ウォッチ追加クリック (要会員)
  FE->>U: 会員登録誘導 (AUTH-02)

### 2.5.2 UC-03 公募前アラート配信のシーケンス

sequenceDiagram
  participant Cron as Cron Job (日次)
  participant BE as Backend
  participant DB as Database
  participant LINE as LINE Messaging API
  participant Mail as SendGrid
  participant U as User

  Cron->>BE: 日次バッチ起動
  BE->>DB: 公募前候補抽出 (status=pre AND application_start近い)
  DB-->>BE: 候補補助金リスト
  BE->>DB: 各補助金の条件マッチユーザー検索
  DB-->>BE: 対象ユーザーリスト
  BE->>DB: Alert レコード作成 (status=pending)
  alt LINE設定済み
    BE->>LINE: Push Message
    LINE-->>BE: 200 OK
  else メール設定
    BE->>Mail: send mail
    Mail-->>BE: 202 Accepted
  end
  BE->>DB: Alert.status=sent, delivered_at記録
  U->>U: 通知受信 → タップでアプリ起動

# 3. 非機能要件

## 3.1 パフォーマンス要件

| ID | 項目 | 目標値 | 計測条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| NFR-P-01 | URL解析時間 | < 5 秒 (90 パーセンタイル) | LLM 含む全工程。社内ネットワークから計測。 |
| NFR-P-02 | 診断結果表示時間 | < 3 秒 (90 パーセンタイル) | 4ステップ完了→USR-04表示まで。 |
| NFR-P-03 | 補助金詳細表示時間 | < 1 秒 (95 パーセンタイル) | 既存補助金マスタからの取得。 |
| NFR-P-04 | アラート配信遅延 | トリガから10分以内に対象ユーザー全員に到達 | 日次バッチ実行時。 |
| NFR-P-05 | 同時接続数 (MVP) | 100 同時セッション | β以降は 1,000、本ローンチ後 10,000 を目標。 |
| NFR-P-06 | LCP (Largest Contentful Paint) | < 2.5 秒 (Good 基準) | Core Web Vitals 準拠。Mobile 4G 想定。 |

## 3.2 可用性要件

| ID | 項目 | 目標値 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- |
| NFR-A-01 | サービス稼働率 (SLO) | 99.5 % (月間ダウンタイム 約 3.6 時間以内) | 商用ローンチ後。MVP/βは Best-effort。 |
| NFR-A-02 | 計画メンテナンス | 深夜帯 (02:00〜05:00 JST) に集約 | 事前告知必須。 |
| NFR-A-03 | 障害復旧目標 (RTO) | 4 時間以内 | クリティカル障害時。 |
| NFR-A-04 | データ損失目標 (RPO) | 24 時間以内 | 日次バックアップで担保。 |
| NFR-A-05 | バックアップ保持期間 | 30 日 (日次) + 6 ヶ月 (月次) | DB スナップショット。 |

## 3.3 セキュリティ要件

| ID | 項目 | 要件 |
| --- | --- | --- |
| NFR-S-01 | 通信暗号化 | 全通信を TLS 1.2 以上で暗号化。HSTS 有効化。 |
| NFR-S-02 | パスワード保存 | bcrypt 以上のハッシュ化 (cost factor 12 以上)。平文保存禁止。 |
| NFR-S-03 | セッション管理 | HTTPOnly + Secure + SameSite=Lax の Cookie。有効期限 30 日 (リフレッシュトークン併用) |
| NFR-S-04 | CSRF対策 | 全変更系リクエストに CSRF トークン付与。SameSite Cookie 併用。 |
| NFR-S-05 | XSS対策 | フロントエンドの全動的描画に対し HTML エスケープ必須。CSP ヘッダ設定。 |
| NFR-S-06 | SQL Injection 対策 | プレースホルダ (パラメタライズドクエリ) 必須。ORM 経由を原則とする。 |
| NFR-S-07 | 個人情報保護 | 個情法準拠。会員情報・会社情報・診断結果は閲覧権限を厳格化。 |
| NFR-S-08 | LINEトークン保護 | LINE user_id・access_token はDB暗号化 (AES-256-GCM 以上)。 |
| NFR-S-09 | アクセス制御 | RBAC (user / admin / expert) を Backend で強制。Frontend 制御に依存しない。 |
| NFR-S-10 | 脆弱性スキャン | リリース前に OWASP Top 10 を 100 % 確認。SAST + DAST を CI に組込む。 |
| NFR-S-11 | レート制限 | 認証エンドポイントに 5 req/min/IP、診断 API に 10 req/min/user を上限とする。 |
| NFR-S-12 | 監査ログ | 管理操作 (FR-309) は 1 年間保持。改ざん不可な形式で記録。 |
| NFR-S-13 | パスワードポリシー | 8 文字以上 + 大小英字 + 数字 + 記号の組合せ推奨。よくあるパスワード辞書チェック。 |
| NFR-S-14 | アカウントロック | ログイン失敗 5 回で 15 分ロック。 |
| NFR-S-15 | 開示請求対応 | 個情法に基づく開示・訂正・削除請求に 14 日以内で対応する運用フロー整備。 |

## 3.4 拡張性要件

| ID | 項目 | 要件 |
| --- | --- | --- |
| NFR-X-01 | 補助金マスタスケール | 10,000 件規模まで性能劣化なしで運用可能。インデックス設計と全文検索 (PostgreSQL FTS or Meilisearch) で担保。 |
| NFR-X-02 | LLM API 差し替え可能性 | OpenAI / Anthropic / Gemini を Adapter パターンで切替可能に設計。コスト・性能比較で年 1 回見直し。 |
| NFR-X-03 | 通知チャネル追加 | LINE / メール 以外 (Slack・Teams・SMS 等) を将来追加可能なよう Channel 抽象化。 |
| NFR-X-04 | 地域・カテゴリ拡張 | 都道府県・市区町村ごとの補助金まで拡張可能。区分カラムで対応。 |
| NFR-X-05 | テナント分離 (将来) | 税理士事務所等への BtoBtoC 提供を見据え、テナントID 列を主要テーブルに含める設計を v1 で先回り検討する。 |

## 3.5 保守性要件

| ID | 項目 | 要件 |
| --- | --- | --- |
| NFR-M-01 | 運営体制 | 秋吉×岡田 + 業務委託 数名の小規模体制で持続運用可能であること。手作業を最小化。 |
| NFR-M-02 | デプロイ容易性 | git push → CI → 自動デプロイの仕組み (GitHub Actions 等) を構築。手動デプロイは禁止。 |
| NFR-M-03 | ロギング | 構造化ログ (JSON 形式) で集約。エラーレベル/警告/情報を区別。 |
| NFR-M-04 | モニタリング | 死活監視 + KPI ダッシュボード (Datadog / Grafana / Vercel Analytics 等)。重大障害は LINE/Slack 通知。 |
| NFR-M-05 | テストカバレッジ | バックエンド主要ロジック 80 % 以上、フロントエンド重要画面 60 % 以上。 |
| NFR-M-06 | ドキュメント | API 仕様は OpenAPI で自動生成、内部設計判断は ADR (Architecture Decision Record) で記録。 |
| NFR-M-07 | データマイグレーション | スキーマ変更は migration ファイルで管理、ロールバック可能とする。 |

## 3.6 ユーザビリティ要件

| ID | 項目 | 要件 |
| --- | --- | --- |
| NFR-U-01 | レスポンシブ対応 | スマホファースト設計。375 px (iPhone SE) 以上で破綻なし。 |
| NFR-U-02 | アクセシビリティ | WCAG 2.1 Level AA 準拠 (コントラスト比 4.5:1 以上、キーボード操作対応、スクリーンリーダー対応)。 |
| NFR-U-03 | 初回診断の所要時間 | 会社URL入力からマッチ結果表示まで 3 分以内 (90 % のユーザー) |
| NFR-U-04 | 離脱対策 | 主要 CTA まで未ログインで到達可能 (USR-01〜USR-05)。会員登録要求は USR-04→AUTH-02 と USR-05 ウォッチ追加時のみ。 |
| NFR-U-05 | エラーメッセージ | 技術用語を避け、ユーザーが次にとるべきアクションを明示する文面とする。 |
| NFR-U-06 | 多言語対応 | v1 は日本語のみ。将来の英語化を見据え、文字列を i18n リソースで管理する。 |
| NFR-U-07 | ブラウザサポート | Chrome / Safari / Edge の最新 2 メジャーバージョン + iOS Safari / Android Chrome。IE は対象外。 |

# 4. 外部インターフェース要件

## 4.1 補助金マスタデータ取得 (公的データ連携)

### 4.1.1 取得元

| データ提供元 | 取得対象 | 取得方式 | 取得頻度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中小企業庁 (J-Net21 等) | 補助金・助成金一覧 | スクレイピング + 公開ページ | 日次 |
| 経済産業省 | ものづくり補助金・IT導入補助金等 | スクレイピング (公募要領 PDF パース含む) | 日次 |
| 厚生労働省 | キャリアアップ助成金等 (雇用関連) | スクレイピング | 日次 |
| 内閣府 | 規制緩和・特区関連 | スクレイピング + パブコメ取得 | 週次 |
| 都道府県・市区町村 | 地域補助金 (代表 5 県から開始) | スクレイピング | 週次 |
| e-Gov パブリックコメント | 新制度予兆 (FR-201 公募前アラート用) | API + スクレイピング | 日次 |

### 4.1.2 取得方針

- 公式APIが存在する場合は最優先で利用する (中小機構の一部データ等)

- API がない場合は スクレイピング で代替するが、利用規約 (robots.txt 等) を遵守する

- 取得失敗時は 直近成功データを継続表示し、管理側 (ADM-01) に通知する

- 大規模変更時は CSV/JSON 手動インポート (FR-308) で補完する

- データの 正確性は管理者 (秋吉氏) のレビューを経て公開する (FR-303 編集機能で品質担保)

## 4.2 LLM API (会社情報抽出・補助金要件解釈)

### 4.2.1 候補プロバイダ

| プロバイダ | モデル候補 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| OpenAI | GPT-4o / GPT-4o-mini | 主候補。コスト・性能バランス。 |
| Anthropic | Claude Sonnet 4.x | 長文要件解釈に強み。日本語精度高。 |
| Google | Gemini 1.5 Pro / Flash | 長コンテキスト・低単価。 |

### 4.2.2 利用方針

- Adapter パターンで切替可能に設計 (NFR-X-02)

- 初期は OpenAI GPT-4o-mini を主候補とし、コスト試算後に決定

- PII (個人情報) を含むデータの LLM 送信は禁止。会社情報は法人情報のみ送信。

- プロンプトインジェクション対策: 出力結果のサニタイズ、システムプロンプト分離

- LLM 出力の検証: スキーマバリデーション必須 (Zod 等)

### 4.2.3 コスト想定

MVP 時点での想定使用量と概算コスト (GPT-4o-mini ベース):

| 用途 | リクエスト数/月 | 平均トークン | 月額概算 |
| --- | --- | --- | --- |
| URL解析 (FR-002) | 1,000 (β想定) | 5,000 tokens | < 1,500 円 |
| 補助金要件解釈 | 500 (管理者バッチ) | 8,000 tokens | < 1,000 円 |
| 合計 | — | — | < 3,000 円/月 |

⚠️ Q4 (議論未確定事項) で月額上限・モデル選択を確定。

## 4.3 LINE 連携 (アラート配信)

### 4.3.1 利用 API

- LINE Messaging API を主候補とする (Push Message 機能利用)

- LINE Notify は廃止予定 (2025-03-31 にサービス終了済) のため不採用

- 公式アカウント開設 + Webhook 設定が必要

### 4.3.2 配信仕様

| 項目 | 仕様 |
| --- | --- |
| メッセージ種別 | Push Message (テキスト + 補助金詳細URLボタン) |
| 配信タイミング | 公募前アラート: 日次バッチ / 締切間近: 14/7/3日前 |
| ユーザー連携 | LINE ログイン経由で line_user_id 取得 (AUTH-01 SNS連携) |
| 失敗時動作 | リトライ 3 回 → メールにフォールバック |

### 4.3.3 LINE 公式アカウント運用

- 月 1,000 通までは無料プラン、それ以上は ライトプラン 5,000 円/月 等で対応

- ユーザー数増加に応じて メッセージ通配信戦略 (重要度別配信) を設計

## 4.4 メール配信

### 4.4.1 候補サービス

| サービス | プラン | 用途 |
| --- | --- | --- |
| SendGrid | Free (100通/日)〜Essentials ($19.95/月) | 主候補。配信実績豊富。 |
| Postmark | Starter $15/月 (10,000通) | 高デリバリビリティ |
| Amazon SES | $0.10/1,000通 | 大規模配信時に検討 |

### 4.4.2 配信方針

- トランザクションメール (登録確認・PW再設定): 即時送信

- アラートメール (FR-201/202/203): バッチ送信 (日次)

- デリバリビリティ確保:

  - DMARC / SPF / DKIM 認証必須

  - ワンクリック配信停止 (List-Unsubscribe ヘッダ) 必須 (Gmail/Yahoo 規制対応)

  - 苦情率 0.1 % 未満を維持

- 特定電子メール法 準拠: オプトイン必須・送信者表示明記・配信停止導線確保

## 4.5 認証

### 4.5.1 初期方式

| 方式 | プロバイダ | 優先度 |
| --- | --- | --- |
| メール+パスワード | 自前実装 | MUST (MVP) |
| Google ログイン | Google OAuth 2.0 | SHOULD (β) |
| LINE ログイン | LINE Login | SHOULD (β) |

### 4.5.2 将来検討

- SSO (SAML 2.0 / OIDC): BtoBtoC (税理士事務所) 提供時に検討

- 多要素認証 (MFA): 管理者アカウントに必須化 (本ローンチ時)

## 4.6 決済 (将来)

### 4.6.1 候補サービス

| サービス | 用途 |
| --- | --- |
| Stripe | 月額サブスク・カード決済の主候補 |
| Pay.jp | 国内事業者向け代替候補 |
| PayPal | 海外ユーザー対応時に検討 |

### 4.6.2 決済方針

- MVP/β は完全フリーミアムで運用 (有料機能なし)

- 本ローンチ (12ヶ月後) で有料プラン or 成功報酬を導入

- 特定商取引法表記必須 (法人化前提)

- PCI-DSS 準拠は Stripe 経由で外部委託 (自前でカード情報を保持しない)

## 4.7 外部 API 一覧 (まとめ)

| API | 提供元 | 用途 | 認証方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| LLM API (GPT-4o-mini 等) | OpenAI 等 | URL解析・要件解釈 | API Key |
| LINE Messaging API | LINE | アラート配信 | Channel Access Token |
| LINE Login | LINE | SNS ログイン | OAuth 2.0 (OIDC) |
| Google OAuth | Google | SNS ログイン | OAuth 2.0 (OIDC) |
| SendGrid v3 API | SendGrid | メール配信 | API Key |
| Stripe API (将来) | Stripe | 決済処理 | Secret Key |
| 中小企業庁 / 経産省 等 | 各省庁 | 補助金マスタデータ | スクレイピング (匿名) |

# 5. 制約条件

## 5.1 技術制約

| ID | 項目 | 制約内容 |
| --- | --- | --- |
| C-T-01 | 開発体制規模 | JV スタートアップ規模 (秋吉+岡田 中心 + 業務委託数名)。大規模開発体制は前提としない。 |
| C-T-02 | 初期予算 | MVP (3ヶ月) は最小投資。クラウドコストは月 10 万円以内を目安。 |
| C-T-03 | 運営体制 | 2 名体制での持続運用が前提。手動運用が必要な機能は最小化する。 |
| C-T-04 | 技術選定 | 既存知見 (KOD/MU の開発リソース) を活かせるスタックを優先。新規・実験的技術は最小限。 |
| C-T-05 | デザイン制約 | logs/2026/05/27/akiyoshi-jv-screen-design/design-system/ で定義されたトークン (ネイビー + 黄色) に準拠。AI グラデーション・汎用フォント (Inter/Poppins 等) は禁止。 |
| C-T-06 | モバイルファースト | 主要利用想定がスマホのため、PC 専用機能は管理側のみ。 |

## 5.2 法的制約

| ID | 項目 | 制約内容 |
| --- | --- | --- |
| C-L-01 | 個人情報保護法 | 改正個情法準拠。会員情報・会社情報の取扱を厳格化。プライバシーポリシー必須。 |
| C-L-02 | 特定電子メール法 | アラートメール配信時のオプトイン取得・送信者表示・配信停止リンク必須。 |
| C-L-03 | 行政書士法 / 社労士法 | 補助金申請書類の代理作成は行政書士・社労士の独占業務。本サービスでは「情報提供」「専門家紹介」までに留め、代理作成は行わない。 |
| C-L-04 | 景品表示法 | 採択率等の表記は出典明記・誇大表示禁止。「絶対採択」「100%」等の断定表現禁止。 |
| C-L-05 | 著作権 | 補助金マスタの公式情報は出典明記。LLM 生成コンテンツの著作権リスク管理。 |
| C-L-06 | 利用規約・プライバシーポリシー | 公開前に弁護士レビューを必須化。 |
| C-L-07 | 商標 | サービス名 (仮称「補助金インテリジェンスAI」) の本ローンチ前に商標調査・登録検討。 |
| C-L-08 | 補助金関連法務 | 補助金適正化法等。本サービスは情報提供のみで補助金支給に直接介在しない。 |

## 5.3 ビジネス制約

| ID | 項目 | 制約内容 |
| --- | --- | --- |
| C-B-01 | 秋吉氏の稼働 | 秋吉氏は本業がある前提。監修・登壇・コンテンツレビューは可能だが、日常運営工数は限定的。 |
| C-B-02 | 専門家ネットワーク | 初期は秋吉氏個人ネットワーク 5〜10 名規模からスタート。本ローンチで 10 名以上を目標。 |
| C-B-03 | 営業・PR | 自社プロモーション主体。広告予算は MVP 時点ではゼロ前提。SEO + 紹介中心。 |
| C-B-04 | クローズドβ協力企業 | 秋吉氏 + 岡田氏の知人企業 5〜10 社から開始。 |
| C-B-05 | 競合追従 | hojokinmatch.life / hojyokin-portal.jp 等が機能追加してきた場合の差別化を継続検討。 |

## 5.4 名義制約

| ID | 項目 | 制約内容 |
| --- | --- | --- |
| C-N-01 | 名義非開示 | KOD / 秋葉原クリエイティブ / 岡田個人事業の名義を本サービス上で開示しない。秋吉×岡田 JV の独立サービスとして提示する。 |
| C-N-02 | 既存ブランド分離 | KOD/MU 等の既存サービスとは独立ブランドとして展開。技術基盤は共有可だが顧客接点では非開示。 |

# 6. リスクと対策

| ID | リスク | 影響度 | 発生確率 | 対策 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | 補助金データの不完全・古さ | 高 | 中 | 公式更新の遅延に備え、日次スクレイピング + 管理者レビュー (FR-303) で品質担保。重大誤りはユーザーへ即時訂正通知。 |
| R-02 | LLM API コスト想定超過 | 中 | 中 | 月次予算上限を設定 (Q4 で決定)。超過時は安価モデル (Gemini Flash 等) へ自動切替。キャッシュ戦略 (同一URL は 30日キャッシュ) |
| R-03 | 専門家相談の負荷集中 | 高 | 高 | FAQ 自動応答で 1 次対応・予約枠の月額制限・複数専門家へのルーティング (β以降)。秋吉氏 1 人依存の解消が β までの優先課題。 |
| R-04 | 競合追従 (hojyokin-portal の機能拡張等) | 中 | 中 | 差別化 4 本柱 (公募前アラート・採択根拠・専門家監修・モバイルUX) の優位性を定期検証 (四半期)。 |
| R-05 | JV 体制未確定 | 高 | 中 | 法人形態 (Q1)・出資比率 (Q2)・役割分担を事業開始前に明文化。JV 合意書 v0 を 1 ヶ月以内にドラフト。 |
| R-06 | スクレイピング法務リスク | 中 | 低 | robots.txt 遵守・利用規約確認・取得頻度を礼節的範囲に。リスクが高いサイトは公式 API or CSV 手動運用に切替。 |
| R-07 | 個人情報漏洩 | 致命 | 低 | 暗号化・アクセス制御・脆弱性スキャン (NFR-S-01〜S-15) を徹底。万一漏洩時は 24 時間以内に個人情報保護委員会へ報告 (改正個情法義務)。 |
| R-08 | LINE 規約変更・サービス終了 | 中 | 低 | メール・アプリ内通知を併設し、LINE 依存度を下げる。Slack/Teams 等への拡張余地を保持 (NFR-X-03)。 |
| R-09 | 採択スコアの精度不足 | 高 | 高 | β 期間中に採択実績データを収集・スコアロジックを継続改善。スコアの「絶対値」ではなく「相対順位」として提示する UI 設計。 |
| R-10 | プロンプトインジェクション (LLM) | 中 | 中 | LLM 入出力のサニタイズ・スキーマバリデーション (Zod)・システムプロンプト分離。 |
| R-11 | ステークホルダー間の認識齟齬 | 高 | 中 | JV 内週次 (β以降は隔週) ミーティング・本要件定義書を共通言語として継続更新。 |
| R-12 | 申請代行への期待ズレ (法的境界誤解) | 高 | 中 | LP・専門家相談画面に「情報提供・専門家紹介に留まる」旨を明示。利用規約に詳細記載。 |
| R-13 | LLM の出力誤り (ハルシネーション) | 高 | 高 | 補助金詳細は LLM 単独でなく公式情報を一次ソースとする。LLM はあくまで「マッチング補助」と「要約」に限定。 |
| R-14 | サポートメール集中 | 中 | 中 | FAQ 整備・チャットボット導入 (β以降)・問い合わせフォーム経由化で集中緩和。 |
| R-15 | サーバー障害 (クラウド事業者起因) | 中 | 低 | バックアップ自動取得 (NFR-A-04)・障害時の手動運用手順整備。マルチリージョン化は本ローンチ後検討。 |

# 7. MVP→β→ローンチ ロードマップ

## 7.1 フェーズ概要

gantt
  title 補助金インテリジェンスAI ロードマップ
  dateFormat YYYY-MM
  section MVP (3ヶ月)
  クローズドβ (5-10社) :2026-06, 3M
  section β (6ヶ月)
  Public β              :2026-09, 3M
  section 本ローンチ (12ヶ月)
  商用提供開始          :2026-12, 6M

## 7.2 MVP (3ヶ月) — クローズドβ

### 7.2.1 目標

「会社URL→補助金」体験が刺さるかを 5〜10 社で検証する。

### 7.2.2 実装範囲

| ID | 範囲 | 優先 | 状態 |
| --- | --- | --- | --- |
| 画面 | USR-01 / USR-02 / USR-03 / USR-04 / USR-05 (+一部 USR-09) | MUST | モック完了 |
| 機能 | FR-001〜FR-005, FR-007〜FR-008, FR-010〜FR-011 | MUST | — |
| アラート | FR-201 (公募前) はメールのみで開始 | MUST | — |
| 認証 | (なし) 招待コード方式で限定公開 | — | — |
| 管理側 | ADM-01 / ADM-02 (補助金マスタ手動入力可) | MUST | モック完了 |
| データ | 補助金マスタは手動入力 (50〜100 件) | — | — |

### 7.2.3 検証指標

- 招待企業 5〜10 社のうち 70% 以上が「URL入力→診断結果」を完走

- 診断結果から専門家相談予約まで進む比率 30% 以上

- ユーザーインタビューで「便利」「使いたい」評価 80% 以上

### 7.2.4 ゴール

- 「URL→補助金」体験への手応えと改善点を獲得

- データモデル・LLM プロンプトの調整完了

- 公募前アラートのデータソース戦略を確立

## 7.3 β (6ヶ月) — Public β

### 7.3.1 目標

一般公開し、無料登録 500〜1,000 社を獲得しリテンションを計測する。

### 7.3.2 追加実装範囲

| ID | 範囲 | 優先 | 状態 |
| --- | --- | --- | --- |
| 画面 | USR-06〜USR-11 (全ユーザー画面完成) | MUST | モック完了 |
| 認証 | AUTH-01〜AUTH-03 (メール+PW + Google/LINE) | MUST | モック完了 |
| 機能 | FR-101〜FR-114 (会員機能完全実装) | MUST | — |
| アラート | FR-201〜FR-206 (LINE 通知含む全機能) | MUST | — |
| 管理側 | ADM-03 / ADM-04 (ユーザー管理・専門家対応) | MUST | モック完了 |
| データ | 公式データ自動取得 (中小企業庁・経産省 中心) | MUST | — |
| 専門家 | 秋吉氏ネットワーク 5〜10 名で運用 | MUST | — |

### 7.3.3 検証指標

- 無料登録 500〜1,000 社獲得

- MAU/登録ユーザー 30% 以上

- 専門家相談 月 50 件以上

- 公募前アラート開封率 25% 以上

### 7.3.4 ゴール

- 「無料サービスとして成立する」段階に到達

- 収益化の前段 (有料転換意向の検証) 完了

- 競合との差別化が市場で認知される

## 7.4 本ローンチ (12ヶ月) — 商用提供

### 7.4.1 目標

収益化フェーズに入り、MRR 100 万円 + 採択件数 50 件/年 を目標。

### 7.4.2 追加実装範囲

| ID | 範囲 | 優先 | 状態 |
| --- | --- | --- | --- |
| 機能 | FR-401〜FR-404 (有料プラン・決済) | COULD → MUST | — |
| 機能 | FR-114 (申請状況管理) 本実装 | COULD → SHOULD | — |
| 専門家 | ネットワーク 10 名以上に拡大 | MUST | — |
| データ | 都道府県・市区町村まで拡張 | SHOULD | — |
| 連携 | 商工会議所・税理士事務所と提携交渉 | SHOULD | — |
| 機能 | 監査ログ (FR-309) 本実装 | SHOULD | — |
| 機能 | MFA (NFR-S-09 関連) 管理者必須化 | SHOULD | — |

### 7.4.3 検証指標

- MRR 100 万円達成

- 採択件数 50 件/年達成

- 解約率 月 5% 以下

- ヘルプ問い合わせの 80% を FAQ で吸収

### 7.4.4 ゴール

- ビジネスとしての持続可能性確立

- JV 法人としての商用基盤完成

- 次フェーズ (BtoBtoC 等) の意思決定材料獲得

## 7.5 マイルストーンサマリ

| フェーズ | 期間 | 主要成果物 | KPI |
| --- | --- | --- | --- |
| 準備 | 〜2026-06 | JV 体制確定・要件凍結・モック確定 | 本要件定義書 v1.0 承認 |
| MVP | 2026-06〜2026-09 | クローズドβ稼働 | 招待企業 5-10 社が完走 |
| β | 2026-09〜2026-12 | Public β | 登録 500-1,000 社 |
| ローンチ | 2026-12〜 | 商用開始・収益化 | MRR 100 万円 |

# 8. 議論・未確定事項 (JV 両者で決定)

下記 5 項目は本要件定義書では決定せず、秋吉氏 × 岡田氏での議論で確定する。各項目に推奨案・選択肢・確定期限を併記する。

## Q1: JV の法人形態

| 選択肢 | メリット | デメリット |
| --- | --- | --- |
| A. 新設 JV 会社 | 独立法人として透明性高・出資比率明確 | 設立コスト・税務手続コスト |
| B. 共同事業契約 | 軽量・柔軟性高 | 帰属・収益分配の取り決めが複雑 |
| **C. 業務提携 (どちらかが主) | 既存法人活用・即時開始可能 | 一方への依存・出資比率の概念が薄い |

推奨: 本ローンチ (12ヶ月) で A. 新設 JV 会社へ移行を見据えつつ、MVP/β は C. 業務提携 で開始する 2 段階方式。

確定期限: 2026-06 末 (MVP 開発開始前)

## Q2: 出資比率と意思決定権

| 選択肢 | コメント |
| --- | --- |
| 50:50 | 公平だが意思決定で膠着リスク。第三者役員 (オブザーバー) 設置で緩和。 |
| ドメイン:技術 = 4:6 (秋吉:岡田) | 開発投資の重さを反映 |
| ドメイン:技術 = 6:4 (秋吉:岡田) | コンテンツ価値・権威性を重視 |
| その他 (持分会社 + ロイヤルティ等) | 柔軟設計可・複雑化リスク |

推奨: 初期は C. 業務提携 + 役割別レベニューシェア で開始し、新設 JV 移行時に正式比率を確定。

確定期限: Q1 と同タイミング

## Q3: 収益モデルの優先順位

| 選択肢 | 概要 | Pros | Cons |
| --- | --- | --- | --- |
| A. フリーミアム + 広告 (税理士・社労士) | 無料中心・専門家紹介で広告収益 | 集客容易・参入障壁低 | 単価低・大規模ユーザー必要 |
| B. サブスクリプション | 月額 ¥3,000〜10,000 で全機能解放 | MRR 積み上げ・採算予測しやすい | 無料競合との差別化が課題 |
| C. 成功報酬 | 採択額の 3〜10% を報酬 | ユーザーリスク低・単価高 | 行政書士法整合・キャッシュフロー後ズレ |

推奨: MVP/β はフリーミアム で集客 → 本ローンチで B. サブスク + C. 成功報酬のハイブリッド に段階移行。

確定期限: 2026-09 (β リリース前)

## Q4: LLM API コスト想定上限

| 観点 | 検討事項 |
| --- | --- |
| 月額上限 | MVP: 1 万円以内 / β: 5 万円以内 / 本ローンチ: 20 万円以内 (案) |
| モデル選択 | 主候補 GPT-4o-mini (低単価) / 高精度時のみ GPT-4o or Claude Sonnet |
| キャッシュ戦略 | 同一URL の解析結果を 30 日キャッシュ |
| フォールバック | 上限到達時は安価モデル (Gemini Flash) へ自動切替 |

推奨: 上記案で開始し、3 ヶ月ごとに見直し。

確定期限: 2026-06 (MVP 開発着手時)

## Q5: 補助金マスタ取得方式

| 選択肢 | コメント |
| --- | --- |
| A. 公式API優先 + スクレイピング併用 | 利便性・法的安全性のバランス。本案を推奨 |
| B. 完全スクレイピング | API がない情報源を全カバーできるが法的リスク管理コスト |
| C. 手動入力中心 | データ品質高・運用工数大 |

推奨: A. 公式API優先 + スクレイピング併用 + 重要制度は手動レビュー のハイブリッド構成。

確定期限: 2026-06 (MVP 開発着手時)

## 議論サマリ

| Q | 推奨案 | 確定期限 |
| --- | --- | --- |
| Q1 JV 法人形態 | 初期は業務提携、本ローンチで新設 JV 移行 | 2026-06 末 |
| Q2 出資比率 | 初期はレベニューシェア、新設 JV で正式比率確定 | 2026-06 末 |
| Q3 収益モデル | MVP/β フリーミアム → 本ローンチでサブスク+成功報酬 | 2026-09 |
| Q4 LLM コスト上限 | MVP 1 万円・β 5 万円・本ローンチ 20 万円 | 2026-06 |
| Q5 補助金データ取得 | 公式API + スクレイピング + 重要制度手動レビュー | 2026-06 |

# 9. 付録: 参照資料・関連ドキュメント

## 9.1 前段ドキュメント

| ドキュメント | パス | 内容 |
| --- | --- | --- |
| JV 検討資料 (5/26 PPT) | logs/2026/05/26/akiyoshi-jv-hojokin-ai/補助金AIサービス_JV検討資料_v1.pptx | 12 枚スライド (コンセプト・市場・競合・機能・JV体制・収益・ロードマップ・議論) |
| 5/26 簡易モック (4枚) | logs/2026/05/26/akiyoshi-jv-hojokin-ai/mockups/ | LP・診断・結果・アラートの初期モック |
| 5/27 画面設計+18モック | logs/2026/05/27/akiyoshi-jv-screen-design/ | デザインシステム・IA・モック完成版 |
| デザインシステム | logs/2026/05/27/akiyoshi-jv-screen-design/design-system/ | tokens.css / palette.md / design-rules.md / component-guide.md |
| 情報アーキテクチャ | logs/2026/05/27/akiyoshi-jv-screen-design/information-architecture/ | screen-list.md / screen-flow.mermaid / user-journey.md |
| モックアップ HTML | logs/2026/05/27/akiyoshi-jv-screen-design/mockups/ | 全 18 画面 (USR-01〜11 / AUTH-01〜03 / ADM-01〜04) |
| モックレビュー | logs/2026/05/27/akiyoshi-jv-screen-design/review.md | design-reviewer による PASS 判定 + WARNING 5 件 |

## 9.2 IEEE 830 準拠

本書は IEEE 830 (Recommended Practice for Software Requirements Specifications) を参考にした 8 章構成 + 付録形式である。完全準拠ではなく、JV 案件の実情に合わせ次の調整を行っている:

- 章番号は IEEE 830 標準と完全一致させず、議論ベースに合わせて再編

- 「議論未確定事項」を独立章 (8 章) として明示

- 既存モック・PPT への相互参照を付録で集約

## 9.3 改訂履歴

| 版 | 日付 | 改訂内容 | 担当 |
| --- | --- | --- | --- |
| v1.0 | 2026-05-27 | 初版作成 (前段資料 5/26 PPT + 5/27 画面設計+18モック を統合) | architect (quality-dev) |

## 9.4 用語索引 (主要)

| 用語 | セクション |
| --- | --- |
| 採択スコア | 1.5 / 2.4.3 |
| 公募前アラート | 2.1.3 FR-201 / 7.2.2 |
| マッチエンジン | 2.5.1 / 2.4.1 |
| 専門家相談 | 2.1.2 FR-112-113 / 2.4.1 |
| LLM Adapter | 4.2.2 / NFR-X-02 |
| Consent / 個情法 | 5.2 C-L-01 / 3.3 NFR-S-07 |

本書の位置づけ: 議論ベースの v1。確定事項として扱う前に第 8 章 Q1〜Q5 を JV で議論・確定し、内容を v1.1 として反映する。

次のアクション: 秋吉氏レビュー → Q1〜Q5 議論 → v1.1 確定 → MVP 開発着手 (2026-06)